## Slide 1
予定のスケジュール
No. | 作業名 | 期間 |  | 進捗率 | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 開始日 | 終了日 |  | 10月 |  |  |  |  |  | 11月 |  |  |  |  |  | 12月 |  |  |  |  |  | 1月 |  |  |  |  |  | 2月 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週
1 | ACSystem | 23/10/1 | 24/2/16 |  |  |  | 秋休み |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冬休み |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 要件定義 | 23/10/1 | 23/10/10 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 外部設計 | 23/10/1 | 23/10/12 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 内部設計 | 23/10/10 | 23/10/19 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | コーディング | 23/10/19 | 進行中 | 78% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | テスト | 進行中 | 進行中 | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | 卒研発表準備 | 24/2/9 | 24/2/14 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | 卒研発表 | 24/2/15 | 24/2/16 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
↑ … 現在
コーディングの詳細

## Slide 2
実際のスケジュール
No. | 作業名 | 期間 |  | 進捗率 | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 開始日 | 終了日 |  | 10月 |  |  |  |  |  | 11月 |  |  |  |  |  | 12月 |  |  |  |  |  | 1月 |  |  |  |  |  | 2月 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週
1 | ACSystem | 23/10/1 | 24/2/16 |  |  |  | 秋休み |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冬休み |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 要件定義 | 23/10/1 | 23/10/10 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 外部設計 | 23/10/1 | 23/10/12 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 内部設計 | 23/10/10 | 23/10/19 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | コーディング | 23/10/19 | 進行中 | 78% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | テスト | 進行中 | 進行中 | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | 卒研発表準備 | 24/2/9 | 24/2/14 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | 卒研発表 | 24/2/15 | 24/2/16 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
↑ … 現在

## Slide 3
設計進捗報告
【今週（12/11 ~ 12/15）の予定】
・フィードバックを参考に見直し
・資料作成
・コード見直し
・デバッグ
【今週（11/19 ~ 11/24）の実績】
・見直しの結果・UIの変更を多く行った
・画面移動が激しいため、一部ポップアップを追加した
・現状、想定しない挙動は見当たらないが、要検証
【来週からの予定】
・管理者側の画面を完成させる
・デバッグ
・ICカードのイラスト
自己評価
/5 点
４

## Slide 4
ACSystemのQCD〈品質、コスト、納期〉に影響する課題
現時点では、重要課題は発生していません。
【品質に関する課題と改善】
・全画面の問題をどうにかしたい
・カードをタッチさせる画面デザインをもっと見やすくしたい
（イメージは駅の改札のようなデザインにしたい）
・ボタン配置（戻るボタンを各画面に配置する)
【コストに関する課題】
・使用するICカードの質感が個人的に不満
【納期に関する課題と改善】
・現状、見つかっていない